Das Patenschaftsprinzip in der Auftragsabwicklung als Säule der betrieblichen Weiterbildung
vorgestellt von Markus Leitz	Dienstag, 7. Februar 2017

# Grundprinzip

Nach Auftragserteilung wird ein Team aus je einem Mitarbeiter(in) pro Abteilung zusammengestellt, Dieses Team bleibt über die gesamte Lebensdauer des Auftrages (Erteilung- Fertigung – Abnahme- Auslieferung- Serviceeinsätze – Verschrottung) bestehen. Die Teammitglieder sind nicht zwingenderweise mit direkten, operativen Arbeiten an der Auftragsabwicklung beteiligt. Im Sinne einer Patenschaft sollte das Ziel einer Fürsorgepflicht der Gruppe gegenüber dem Auftrag / Kunden/Gerät angestrebt werden.

# Eigenschaften

Das vorgeschlagene Prinzip zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:
+ es schafft Teilhabe und Identifikation für etwas Konkretes
+ es verteilt die Teilhabe und Identifikation auf mehrere Schultern
+ es steigert die Qualität durch die heterogene Ausrichtung der Gruppe (verschiedene Blickwinkel auf dieselbe Sache)
+ es fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit
+ es transferiert internes Know- How und verbreitert somit die Wissensbasis
+ im Eskalationsfall (After-Sales) kann auf das Team Rückgriff genommen werden. Die Reaktionszeiten werden minimiert.
+ es bietet die Chance der internen Weiterbildung des einzelnen Teammitglieds.
+ es optimiert die interne Netzwerkbildung. („.. ich kenne jemanden in meiner Abteilung, den ich zu diesem Problem fragen kann“)

# Ablaufregeln

- Jeder Abteilungsleiter entsendet einen Mitarbeiter in das Team. Die persönliche Qualifikation/Erfahrung steht hierbei nicht im Vordergrund. Auf gleichmäßige Verteilung innerhalb der Abteilung muss geachtet werden. Ein einfaches Rotationsprinzip sollte hier in den meisten Fällen genügen.
- jedes Team bestimmt einen Moderator aus der Gruppe der Teammitglieder mit den wenigsten anderweitigen Moderatoren –Aufgaben
- Das Team trifft sich mindestens zu drei verschiedenen Zeitpunkten:

nach Auftragseingang : Launch
Es wird ein Überblick über den Auftrag gegeben.
+ Infos zur Gerätekonfiguration
+ Infos zur Kundenanwendung
 Eventuelle Besonderheiten und mögliche Probleme können an dieser Stelle besprochen werden.
Zeitvorgabe : max. 30 Minuten
vor der Versendung des Gerätes : Confirmation
Vor diesem Treffen hat jedes Teammitglied das Gerät / Auftrag persönlich mindestens einmal persönlich in Augenschein genommen. Jedes Teammitglied berichtet ob und was es seit dem ersten Treffen bzgl. des Auftrages für ihn zu tun gab. Jedes Teammitglied hat Gelegenheit sich zum Status zu äußern. Am Ende sollte im Idealfall eine Bestätigung stehen.
( confirmation to ship )
Zeitvorgabe: pro Teammitglied max. 5 Minuten
nach Installation / Auslieferung : Reminder
Das Feedback bzgl. der Auslieferung / Inbetriebnahme (Besuchsbericht) wird vorgestellt. Eventuelle Nacharbeiten werden besprochen und in die Abteilungen übertragen.
Zeitvorgabe : max. 30 Minuten

# Aufgabe des Moderators
- Er organisiert die Teammeetings. (Einladungen)
- Er sorgt für die Einhaltung der Zeitvorgaben bei den Treffen
- Er kann beim Auftragsmeeting eingeladen werden

# Disclaimer
Das Patenschaftsprinzip in der Auftragsabwicklung als Säule der betrieblichen Weiterbildung
 von Markus Leitz
 ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.